УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ «СШ №3»

_ Л.А.Лысенко

14.01.2025

ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ

к паспорту доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования

МБОУ «СШ №3» г. Нижневартовска

| Год планирования | Год выполнения | Перечень мероприятий | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 2022 (2,3 квартал) | Территория, прилегающая к зданию (участок) Выполнить нанесение контрастной маркировки входной калитки, обеспечить монтаж тактильных напольных указателей Нанесение визуальной, контрастной маркировки на бордюры Обустройство стоянки для автотранспортных средств инвалидов | В связи с отсутствием финансирования выполнение данного мероприятия перенесено на 4 кв.2025 года Выполнено 2 кв.2024 (фото прилагаю) |
| 2021 | 2023 | Вход (входы) в здание Установка перил ограждения на входе Обустройство противоскользящей полосы Установка пандуса | Выполнено 3 кв. 2023 года (фото прилагаю) В связи с отсутствием финансирования выполнение данного мероприятия перенесено на 4 кв.2025 года В связи с отсутствием финансирования выполнение данного мероприятия перенесено на 4 кв.2025 года |

| Стоянка для автомобильного транспорта для инвалидов | Перила |
| --- | --- |